c}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Raquel Rehbein Brange Martina González Ríos Ella Zampeze Velasquez |
| --- | --- |
| Rut | 19.674.383-9 21.337.709-4 21.483.186-4 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CampusFood |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño que se abordarán son Desarrollo de Software, Bases de Datos, Ingeniería de Software y Desarrollo de Aplicaciones. Estas áreas serán aplicadas en el diseño e implementación de una plataforma web para el casino y cafetería de la universidad, que permitirá consultar el catálogo semanal de almuerzos, realizar compras rápidas de productos de cafetería para su posterior retiro y participar en votaciones sobre opciones de almuerzo |
| Competencias | #### Competencias de la asignatura CAPSTONE C1: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria, verificando el correcto funcionamiento, calidad y cumplimiento de los requerimientos de los distintos módulos de la plataforma (catálogo semanal, compra rápida, votaciones y administración). C2: Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización, considerando la planificación, organización del equipo, seguimiento del desarrollo y toma de decisiones técnicas durante el desarrollo de la plataforma. C3: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo, considerando la información de usuarios, roles, menús, platos, productos de cafetería, pedidos y votaciones. C4: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos, mediante la implementación de una plataforma web que integre el catálogo semanal, las compras rápidas de cafetería, las votaciones y la administración. #### Competencias de especialidad (perfil de egreso) aplicadas al proyecto Además de las competencias propias de la asignatura, el proyecto permite evidenciar las siguientes competencias de especialidad del perfil de egreso: - Ofrecer propuestas de solución informática, analizando de forma integral los procesos y necesidades del casino y cafetería para diseñar una plataforma que responda a sus requerimientos. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos, permitiendo registrar, consultar, modificar y eliminar información relacionada con usuarios, menús, productos, pedidos y votaciones. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica, definiendo la estructura de la plataforma y la interacción entre sus componentes (frontend, backend, base de datos y servicios). - Implementar soluciones sistémicas integrales, integrando los distintos módulos de la plataforma para entregar una solución funcional que responda a las necesidades del casino y cafetería universitaria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad de mejorar el acceso a la información y la experiencia de compra en el casino y cafetería de la universidad. Actualmente, los estudiantes deben acercarse al casino para conocer las opciones de almuerzo disponibles y realizar filas en la cafetería incluso para adquirir productos que no requieren elaboración. La plataforma permitirá consultar anticipadamente el catálogo semanal, realizar compras rápidas de productos de cafetería para su posterior retiro y participar en votaciones sobre opciones de almuerzo. La resolución de esta problemática beneficiará principalmente a estudiantes y funcionarios, además de apoyar la gestión del personal del casino y cafetería mediante la digitalización de procesos y la recopilación de información sobre las preferencias de los usuarios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consistirá en desarrollar una plataforma web en la que los estudiantes y funcionarios puedan consultar anticipadamente el catálogo semanal de almuerzos del casino, visualizando información como el nombre del plato, su descripción, acompañamientos y la fecha en que estará disponible. Este módulo será exclusivamente informativo, sin contemplar la compra ni reserva de almuerzos. Por otra parte, la plataforma incorporará un módulo de compra rápida para productos de cafetería que no requieren preparación previa (snacks, bebidas, galletas y productos envasados), permitiendo a los usuarios seleccionar los productos, agregarlos a un carrito, realizar el pago y recibir una confirmación de pedido para su posterior retiro en la cafetería, evitando la fila tradicional de compra. Adicionalmente, se desarrollará un módulo de votación mediante el cual el personal del casino podrá crear encuestas con distintas alternativas de almuerzo, para que los estudiantes voten por su preferencia dentro de un período definido, apoyando así la planificación de determinados menús, como los almuerzos de los viernes. Finalmente, el personal autorizado contará con un panel administrativo desde el cual podrá gestionar el menú semanal, los productos de cafetería, los pedidos (actualizando su estado desde "pendiente" hasta "listo para retirar"), las votaciones y sus resultados, además de administrar usuarios y permisos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto CampusFood se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que contempla la aplicación de competencias asociadas a la gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos, desarrollo de soluciones de software y realización de pruebas de certificación. Estas competencias permiten abordar de manera integral una problemática real mediante el diseño e implementación de una solución tecnológica orientada al casino y cafetería universitaria. La competencia C1 es necesaria para realizar pruebas sobre el sistema y verificar que sus funcionalidades, como la consulta del catálogo semanal, la compra y retiro de productos de cafetería, y el registro de votos, funcionen correctamente y cumplan con los requerimientos definidos. La competencia C2 permitirá gestionar el proyecto considerando los requerimientos de los estudiantes, funcionarios y del personal del casino, además de planificar las actividades del equipo y tomar decisiones respecto de las alternativas de solución. La competencia C3 será necesaria para construir el modelo de datos que permita administrar de manera organizada y escalable la información de usuarios, roles, menús, productos de cafetería, pedidos y votaciones. Por otra parte, la competencia C4 será fundamental para desarrollar la plataforma utilizando técnicas y buenas prácticas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento del software, asegurando que la solución cumpla con el objetivo de disminuir los tiempos de espera en la cafetería y facilitar el acceso anticipado a la información del De esta manera, CampusFood permite integrar las competencias del perfil de egreso en el desarrollo de una solución informática aplicada a una necesidad concreta, buscando mejorar el acceso a la información del casino, optimizar el proceso de compra y retiro de productos de cafetería, y apoyar la toma de decisiones del establecimiento mediante los mecanismos de participación estudiantil. |
| Relación con los intereses profesionales | La realización de este Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentándonos a un problema real y a las distintas etapas de un proyecto informático. También nos permitirá fortalecer habilidades de trabajo en equipo, planificación, desarrollo de software, modelamiento de datos, resolución de problemas y pruebas de sistemas. De esta manera, CampusFood representa una oportunidad para adquirir experiencia en el desarrollo de una solución tecnológica completa y aplicable a un contexto real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que nuestro proyecto CampusFood es posible de desarrollar durante el semestre porque es una idea que podemos ir construyendo por etapas y que se adapta al tiempo disponible para la asignatura. Nuestro objetivo principal es desarrollar una plataforma funcional que permita a los estudiantes consultar el catálogo semanal del casino y comprar productos de cafetería para su posterior retiro, por lo que podemos comenzar con las funciones más importantes y luego incorporar el módulo de votaciones y otras mejoras si contamos con tiempo suficiente. Para realizar el proyecto necesitaremos principalmente nuestros computadores, conexión a Internet y herramientas de programación, bases de datos y control de versiones. También necesitaremos recopilar información sobre cómo funciona actualmente el proceso de consulta del menú y la compra en la cafetería, para entender mejor el problema y desarrollar una solución que realmente sea útil para los estudiantes y para el personal del casino. Un factor que nos facilita el desarrollo es que el problema lo podemos observar directamente y conversar con estudiantes y funcionarios que utilizan el casino y la cafetería, lo que nos permitirá conocer sus experiencias y recibir opiniones sobre la plataforma. Además, al ser un proyecto de software, no necesitamos una gran cantidad de materiales o equipamiento físico para desarrollar un prototipo funcional. Una dificultad podría ser no contar siempre con la disponibilidad del personal del casino y cafetería para obtener información o validar algunas partes del proyecto, como los productos disponibles o el flujo real de atención. Para solucionarlo, podemos realizar entrevistas y observaciones cuando sea posible y, si alguna información no está disponible, trabajar inicialmente con datos simulados. También sabemos que el tiempo del semestre es limitado, por lo que tendremos que organizarnos bien, dividir las tareas entre las integrantes y priorizar el desarrollo del catálogo semanal y la compra rápida de cafetería por sobre el módulo de votaciones, que puede incorporarse en una etapa posterior. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web integral para la gestión de la información del casino y la cafetería, que permita consultar el catálogo semanal de almuerzos, realizar compras rápidas de productos de cafetería para su posterior retiro, y recopilar las preferencias de los estudiantes mediante votaciones, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a la información en el casino de Duoc UC Puerto Montt durante el periodo académico 2026. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar la arquitectura de software Full-Stack de la plataforma (aplicación web para estudiantes y funcionarios, y panel de administración para el personal del casino y cafetería). - Desarrollar el módulo de compra rápida de productos de cafetería, permitiendo seleccionar productos, agregarlos al carrito, pagar y generar una confirmación de pedido para su posterior retiro. - Construir e implementar un modelo de datos relacional escalable para gestionar usuarios, roles, menú semanal, productos de cafetería, pedidos y votaciones. - Implementar un sistema de votaciones que permita al personal del casino crear encuestas con alternativas de almuerzo y recopilar las preferencias de los estudiantes dentro de un período definido. - Diseñar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración y de aceptación para asegurar la calidad y estabilidad de los distintos módulos de la plataforma. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Para el desarrollo y gestión de CampusFood se utilizará una metodología ágil e iterativa, es decir, Scrum, estructurando el trabajo mediante un Product Backlog compuesto por los requerimientos y funcionalidades del proyecto. En esa misma línea, se organizará el trabajo por Sprints de aproximadamente dos semanas, definiendo en cada uno un conjunto de actividades que deberá generar un incremento verificable del producto. Al inicio de cada Sprint se realizará una planificación de las actividades y requerimientos que serán abordados. Durante el Sprint se realizará seguimiento del avance de las tareas y, al finalizar, se revisará el incremento desarrollado, se evaluarán los resultados obtenidos y se identificarán oportunidades de mejora para el siguiente ciclo. El proyecto se desarrollará inicialmente mediante el levantamiento y análisis de los requerimientos del sistema. Para ello se observará el funcionamiento actual del casino y la cafetería, particularmente durante los horarios de mayor afluencia, y se recopilará información de estudiantes y, cuando sea posible, del personal encargado del servicio. Una vez definido el diseño, se desarrollará un producto mínimo viable (MVP) que incluya las funcionalidades principales de CampusFood. Desde la perspectiva del estudiante, la aplicación permitirá consultar el catálogo semanal de almuerzos del casino, seleccionar productos de cafetería, confirmar un pedido, recibir una confirmación de compra y participar en las votaciones sobre alternativas de almuerzo. Desde la perspectiva del personal del casino y cafetería, el sistema permitirá gestionar el menú semanal, visualizar los pedidos recibidos, actualizar su estado durante el proceso de preparación hasta encontrarse listos para retiro, y administrar las votaciones y sus resultados. De manera paralela, el sistema almacenará la información relacionada con el menú semanal, los productos de cafetería, los pedidos y las votaciones, permitiendo que el personal autorizado cuente con información centralizada para apoyar la gestión y toma de decisiones respecto de la oferta alimentaria. Finalmente, la solución será sometida a pruebas funcionales, de integración y validación. Se verificarán principalmente los procesos de actualización del catálogo semanal, creación y confirmación de pedidos de cafetería, actualización de sus estados, retiro de productos y registro de votos. Además, se utilizarán métricas operacionales, como tiempos de espera y cantidad de estudiantes en fila, para comparar el proceso tradicional con el proceso apoyado por CampusFood.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance Fase 1 | Documento de Requerimientos y Diseño Inicial | Documento que contiene el análisis del problema, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, modelo de procesos, arquitectura inicial, modelo de datos y prototipos de interfaces (1.5_GuiaEstudiante). | Permitirá demostrar el levantamiento y análisis del problema, así como la planificación técnica previa al desarrollo de la solución. Evidencia principalmente las competencias C2 y C3. |
| Final Fase 1 | Presentación del Proyecto (PPT) | Archivo de presentación ejecutivo (Presentación Proyecto.pptx) para la exposición y validación de la propuesta del proyecto CampusFood en la Fase 1. | Evidencia la capacidad de comunicación técnica y la habilidad para sintetizar el alcance técnico del proyecto ante el docente evaluador. |
| Final Fase 1 | Documentos Individuales Fase 1 | Documentos individuales de autoevaluación de competencias (1.1), diario de reflexión (1.2) y autoevaluación formal (1.3) de cada integrante del equipo. | Permite evidenciar la reflexión crítica individual sobre el perfil de egreso, identificando fortalezas y aspectos a mejorar para el desarrollo profesional. |
| Final Fase 1 | Documento Definición Proyecto APT (1.5) | Versión final consolidada del documento 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT. | Formaliza la propuesta completa del proyecto CampusFood, validando la factibilidad y pertinencia con el perfil de egreso ante la Escuela. |
| Avance Fase 2 | Base de Datos Relacional | Modelo y scripts de la base de datos que representa la estructura de usuarios, roles, menú semanal, productos de cafetería, pedidos y votaciones. | Permite organizar y gestionar la información de manera estructurada, facilitando el funcionamiento del sistema y asegurando la persistencia de los datos. Evidencia C3. |
| Avance Fase 2 | MVP Funcional de CampusFood | Primera versión ejecutable de la aplicación que permite consultar el catálogo semanal, seleccionar productos de cafetería, generar un pedido con su confirmación y gestionar su estado desde el módulo de administración. | Comprueba que los principales requerimientos del sistema fueron transformados en funcionalidades ejecutables e integradas en el repositorio de GitHub. Evidencia C3 y C4. |
| Final Fase 2 | Evidencias Individuales Fase 2 | Documentos individuales de Diario de Reflexión (2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx) desarrollados por cada integrante. | Evidencia el análisis crítico individual del aprendizaje y el desempeño técnico durante el desarrollo e implementación del software. |
| Final Fase 2 | Carta Gantt y Planificación Final | Carta Gantt consolidada que representa la planificación y ejecución real del proyecto CampusFood, organizando actividades, responsables y tiempos cumplidos. | Permite visualizar y controlar la gestión del proyecto, demostrando el cumplimiento de las tareas dentro de los plazos establecidos. Evidencia C2. |
| Final Fase 2 / Final | Aplicación Funcional Terminada | Plataforma CampusFood completa (aplicación web para estudiantes/funcionarios, panel de administración del casino y cafetería, módulo de compra rápida y módulo de votaciones). | Demuestra la implementación de la solución propuesta, comprobando la mejora en el acceso a la información y la reducción de los tiempos de espera en la compra de productos de cafetería. Evidencia C1, C2 y C4. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 | Levantamiento del proceso actual | Observar el funcionamiento del casino, identificar actores, problemas, tiempos y flujo actual de compra/retiro. | Computadores, formularios, entrevistas, observación | S1–S2 | Raquel | Depende de acceso al casino y disponibilidad de usuarios/personal. |
| C2 | Definición de requerimientos | Documentar requerimientos funcionales, no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación. | Documentación, Product Backlog, herramienta de gestión | S1–S3 | Raquel | Los requerimientos pueden modificarse tras recibir retroalimentación. |
| C2, C3, C4 | Diseño de arquitectura | Definir componentes del sistema y comunicación entre frontend, backend, base de datos y módulo predictivo. | Herramienta de diagramación, documentación técnica | S2–S3 | Martina | Debe evitarse diseñar una arquitectura innecesariamente compleja. |
| C3 | Diseño de base de datos | Crear modelo conceptual, lógico y físico para usuarios, productos, pedidos, estados y registros temporales. | Motor de base de datos, herramienta ER | S2–S4 | Raquel y Martina | El modelo debe permitir almacenar información útil para análisis posteriores. |
| C4 | Diseño de interfaces | Crear prototipos correspondientes al estudiante y al personal del casino. | Herramienta de prototipado | S3–S4 | Ella | Se requiere mantener simplicidad y rapidez en el flujo de pedidos. |
| C3, C4 | Desarrollo del backend | Implementar reglas de negocio, persistencia y operaciones relacionadas con productos y pedidos. | IDE, framework backend, base de datos, Git | S5–S8 | Martina | Riesgo de cambios derivados de requisitos no detectados inicialmente. |
| C4 | Desarrollo del frontend | Implementar interfaces para estudiantes y personal del casino. | IDE, framework frontend, Git | S5–S8 | Ella | Debe considerar diseño adaptable a dispositivos móviles. |
| C1, C3, C4 | Integración del MVP | Integrar frontend, backend y base de datos y validar el flujo completo del pedido. | Repositorio Git, entorno de desarrollo y pruebas | S7–S9 | Ella y Martina | Posibles errores de integración entre componentes. |
| C3, C4 | Recolección y preparación de datos | Capturar pedidos y variables temporales, limpiar datos y preparar dataset para análisis. | Base de datos, Python, herramientas de análisis | S8–S10 | Equipo completo | La falta de datos reales constituye el principal riesgo para el componente predictivo. |
| C3, C4 | Desarrollo del modelo de ML | Analizar datos, seleccionar variables, entrenar y comparar modelos para estimar tiempos de espera. | Python, biblioteca ML, notebooks | S10–S12 | Ella | La cantidad y calidad de datos determinará la validez del modelo. |
| C3, C4 | Integración de predicción | Incorporar el modelo seleccionado al flujo de FilaGo para mostrar estimaciones. | Backend, modelo entrenado, API interna | S12–S13 | Martina | Debe comprobarse que la predicción no afecte negativamente el rendimiento de la aplicación. |
| C1, C4 | Pruebas del sistema | Ejecutar pruebas funcionales y de integración sobre los principales casos de uso. | Casos de prueba, entorno de testing | S13–S14 | Ella | Los defectos críticos deberán ser corregidos antes de la validación final. |
| C1, C2, C4 | Validación y medición | Realizar prueba piloto y comparar indicadores definidos para el proceso actual y FilaGo. | Aplicación, registros, métricas, instrumentos de observación | S14–S15 | Raquel | La disponibilidad del casino puede limitar una evaluación real. |
| C1–C4 | Mejoras y estabilización | Corregir errores y optimizar funcionalidades de acuerdo con los resultados obtenidos. | IDE, Git, resultados de pruebas | S16–S17 | Equipo completo | Se priorizarán defectos y funcionalidades asociadas al objetivo principal. |
| C1–C4 | Documentación y cierre | Preparar documentación técnica, informe, evidencias y presentación final. | Documentos, repositorio, resultados y evidencias | S16–S18 | Equipo completo | Debe existir trazabilidad entre objetivos, actividades, evidencias y resultados. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |  |
| Levantamiento proceso actual | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración MVP |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección/preparación datos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo modelo ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Validación y métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Mejoras y estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Presentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.